采购项目编号：FYYN2024072
眉山市妇幼保健院

建设项目工程财务竣工决算审计服务
采购文件
一、报价要求
	项目名称
	数量
	单位
	最高限价

	眉山市妇幼保健院（四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院）建设项目工程财务竣工决算审计服务
	1
	项
	299000元


二、技术要求
	序号
	技术参数

	1
	服务内容
	中标人主要承担眉山市妇幼保健院（四川大学华西第二医院眉山市妇幼保健院）建设项目工程财务竣工决算审计工作，编制项目工程财务竣工决算审计报告。项目总投资14.11亿元，包含建筑安装工程、设备购置及安装、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金等。

	2


	服务要求


	(一)根据《中华注册会计师独立审计准则》《会计师事务所从事基本建设项目工程预算、决算、结算审核暂行办法》《财政投资项目评审操作规程》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定，对采购人委托的建设项目的工程、财务资料及项目建设全过程管理情况进行审计。通过执行审计工作，对项目竣工财务数据的真实性、准确性、合法性、完整性及工程项目建设程序、组织管理、会计核算情况、项目概算执行情况等进行评价，出具财务竣工决算审计报告，形成项目审计档案。配合采购人将决算成果报相关主管部门审核，并取得决算批复文件。

	
	
	(二)工程项目竣工财务决算审计工作包含但不限于以下内容：
1.项目核算管理情况审核。主要包括：执行《基本建设财务规则》及相关会计制度情况。具体包括：
（1）建设成本核算是否准确。是否超过批准建设内容发生支出，是否存在不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，以及无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出和因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出。
（2）待摊费用支出及其分摊是否合理合规。
（3）待核销基建支出有无依据、是否合理合规。
（4）决算报表所填列的数据是否完整，表内和表间勾稽关系是否清晰、正确。
（5）决算的内容和格式是否符合国家有关规定。
（6）决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误。
（7）与财务管理和会计核算有关的其他事项。
2.项目资金管理情况审核。主要包括：
（1）资金筹集情况。①项目建设资金筹集是否符合国家有关规定。②项目建设资金筹资成本控制是否合理。
（2）资金到位情况。①政府性资金是否按批复的概算、预算及时足额拨付项目建设单位。②自筹资金是否按批复的概算、计划及时筹集到位，是否有效控制筹资成本。
（3）项目资金使用情况。政府性资金是否按规定专款专用，是否符合政府采购和国库集中支付等管理规定。
3.项目基本建设程序执行及建设管理情况审核。主要包括：
（1）项目基本建设程序执行情况。项目决策程序是否科学规范，项目立项、可研、初步设计及概算和调整是否符合国家规定的审批权限等。
（2）项目建设管理情况。决算报告及评审或审计报告是否反映了建设管理情况：建设管理是否符合国家有关建设管理制度要求，是否建立和执行工程监理制、招投标制、合同制；是否制定相应的内控制度，内控制度是否健全、完善、有效；招投标执行情况和项目建设工期是否按批复要求有效控制。
4.概（预）算执行情况。
主要包括：是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象，有无概算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模、未完成建设内容等问题；项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理。
5. 中标人按照审计档案管理相关规定汇总整理并及时向采购人提交所有受托审计项目的档案资料纸质版及电子版1套（包括但不限于审计报告、各项目审计方案、工作底稿、审计取证单等审计资料）。

	
	
	(三)审计质量要求：中标人应按照相关法律法规规定对受托审计业务各环节进行质量控制，对审计报告进行内部复核、会审,真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分、依据合理、定性准确、建议可行。决算审计成果资料编制深度和广度应满足财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算的审核及批复的要求。

	
	
	(四)项目完成时间要求：中标人应当在双方合同正式签署并接到甲方通知后，3个自然日内进场开展审计工作，自审计进场之日起的35个自然日内完成审计工作，并出具相关正式审计报告。

	3
	人员要求
	1.人员配备：应成立审计组，审计组应配备审计人员，审计组人员数≥4人，其中项目负责人、主审人必须具备注册会计师资格，并具有中级会计师及以上职称；其他成员需要具有初级会计师及以上职称。投标时提供上述人员名单及相关支撑证明材料并加盖单位公章，且需提供服务人员自2024年1月以来连续6个月缴纳社保费的缴费凭证复印件并加盖单位公章，否则投标无效。
2. 本项目审计人员具有同类项目业绩执行经验，项目配备人员应具有良好的职业道德，具有完成本项目的专业技术水平和较强沟通协调能力，工作认真负责，客观公正。投标方案确定的审计组人员应与实际参与审计人员一致，不得随意变更参加审计工作的人员，确保服务人员相对稳定，以保证审计工作的正常进行。成交供应商因人员离职等情形不得不调整审计人员，更换项目负责人或主审人的应提前7个自然日向采购人书面申请，经采购人同意后方可更换；更换其他审计人员应提前3自然日向采购人书面申请并经采购人同意后方可更换。调整补入人员的专业能力（职称、学历、执业资格）应当等于或高于被更换的相应人员。
3.项目负责人必须由本单位注册且具备执业资格的人员承担；审计人员应遵守审计职业道德规范和廉政纪律，严禁泄露审计工作秘密及项目相关信息，一旦发生泄露，将依法承担相应法律责任。

	4
	其他要求
	中标人应遵守《注册会计师职业道德行为准则》，按本项目的要求作出服务方案。成交供应商不得将审计项目转交、转包第三方完成。


三、商务要求
	序号
	商务要求名称
	商务要求内容

	    1
	服务期限
	合同签订之日起开始实施，至本合同约定的全部工作任务完成时止。

	2
	服务地点
	眉山市妇幼保健院指定地点

	3
	付款方式
	1.成交供应商完成委托审计工作并出具正式决算审计报告后，成交供应商向采购人提交书面请款资料及增值税普通发票，采购人自收到齐全的材料之日起30个工作日内通过银行转账方式向成交供应商支付服务费总额的60%。
2.成交供应商完成决算审计报告报相应主管部门审核批复确认后，成交供应商向采购人提交书面请款资料及增值税普通发票，采购人自收到齐全的材料之日起30个工作日内通过银行转账方式向成交供应商支付服务费剩余金额（服务费总额的40%）。
中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知采购人。

	4
	价格要求
	该项目为总价包干报价，包括但不限于履行该审计项目的审计费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、必要时重新出具审计报告费、审计报告及其他相关资料制作工本费等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。

	5
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收:履约验收按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的有关规定。

	6
	其他要求
	中标人有资质及权属签订并履行本项目合同，不侵犯任何第三方权利。


四、投标人资格条件要求
	序号
	资格要求

	1
	具有独立承担民事责任的能力。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

	5
	在经营活动中没有重大违法记录。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件。

	7
	具有会计师事务所执业证书。

	8
	项目总负责人具备注册会计师证书。

	9
	本次采购不允许联合体参与投标。

	10
	为采购项目提供整体设计、规范编制、评审或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。


五、其他要求：1.技术要求、商务要求均为实质性要求，不允许偏离）；2.须按投标文件模板编制投标文件（详见附件一）。
六、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止。
· 采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
· 评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
· 报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
· 无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
· 采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

（四）采购任务变更或取消的。
附件一

投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FYYN2024072
眉山市妇幼保健院

建设项目工程财务竣工决算审计服务

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
一、报价表
	项目名称
	数量
	单位
	最高限价
	报价
	第二次报价    （投标现场手写）

	眉山市妇幼保健院（四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院）建设项目工程财务竣工决算审计服务
	1
	项
	299000元
	
	


二、技术参数响应表

	序号
	技术参数
	响应情况
	备注（不限于涉及提供证明材料所对应页码）

	1
	服务内容
	中标人主要承担眉山市妇幼保健院（四川大学华西第二医院眉山市妇幼保健院）建设项目工程财务竣工决算审计工作，编制项目工程财务竣工决算审计报告。项目总投资14.11亿元，包含建筑安装工程、设备购置及安装、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金等。
	
	

	2


	服务要求


	(一)根据《中华注册会计师独立审计准则》《会计师事务所从事基本建设项目工程预算、决算、结算审核暂行办法》《财政投资项目评审操作规程》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定，对采购人委托的建设项目的工程、财务资料及项目建设全过程管理情况进行审计。通过执行审计工作，对项目竣工财务数据的真实性、准确性、合法性、完整性及工程项目建设程序、组织管理、会计核算情况、项目概算执行情况等进行评价，出具财务竣工决算审计报告，形成项目审计档案。配合采购人将决算成果报相关主管部门审核，并取得决算批复文件。
	
	

	
	
	(二)工程项目竣工财务决算审计工作包含但不限于以下内容：
1.项目核算管理情况审核。主要包括：执行《基本建设财务规则》及相关会计制度情况。具体包括：
（1）建设成本核算是否准确。是否超过批准建设内容发生支出，是否存在不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，以及无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出和因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出。
（2）待摊费用支出及其分摊是否合理合规。
（3）待核销基建支出有无依据、是否合理合规。
（4）决算报表所填列的数据是否完整，表内和表间勾稽关系是否清晰、正确。
（5）决算的内容和格式是否符合国家有关规定。
（6）决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误。
（7）与财务管理和会计核算有关的其他事项。
2.项目资金管理情况审核。主要包括：
（1）资金筹集情况。①项目建设资金筹集是否符合国家有关规定。②项目建设资金筹资成本控制是否合理。
（2）资金到位情况。①政府性资金是否按批复的概算、预算及时足额拨付项目建设单位。②自筹资金是否按批复的概算、计划及时筹集到位，是否有效控制筹资成本。
（3）项目资金使用情况。政府性资金是否按规定专款专用，是否符合政府采购和国库集中支付等管理规定。
3.项目基本建设程序执行及建设管理情况审核。主要包括：
（1）项目基本建设程序执行情况。项目决策程序是否科学规范，项目立项、可研、初步设计及概算和调整是否符合国家规定的审批权限等。
（2）项目建设管理情况。决算报告及评审或审计报告是否反映了建设管理情况：建设管理是否符合国家有关建设管理制度要求，是否建立和执行工程监理制、招投标制、合同制；是否制定相应的内控制度，内控制度是否健全、完善、有效；招投标执行情况和项目建设工期是否按批复要求有效控制。
4.概（预）算执行情况。
主要包括：是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象，有无概算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模、未完成建设内容等问题；项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理。
5. 中标人按照审计档案管理相关规定汇总整理并及时向院方提交所有受托审计项目的档案资料纸质版及电子版1套（包括但不限于审计报告、各项目审计方案、工作底稿、审计取证单等审计资料）。
	
	

	
	
	(三)审计质量要求：中标人应按照相关法律法规规定对受托审计业务各环节进行质量控制，对审计报告进行内部复核、会审,真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分、依据合理、定性准确、建议可行。决算审计成果资料编制深度和广度应满足财政部门和项目主管部门对项目竣工财务决算的审核及批复的要求。
	
	

	
	
	(四)项目完成时间要求：中标人应当在双方合同正式签署并接到甲方通知后，3个自然日内进场开展审计工作，自审计进场之日起的35个自然日内完成审计工作，并出具相关正式审计报告。
	
	

	3
	人员要求
	1.人员配备：应成立审计组，审计组应配备审计人员，审计组人员数≥4人，其中项目负责人、主审人必须具备注册会计师资格，并具有中级会计师及以上职称；其他成员需要具有初级会计师及以上职称。投标时提供上述人员名单及相关支撑证明材料并加盖单位公章，且需提供服务人员自2024年1月以来连续6个月缴纳社保费的缴费凭证复印件并加盖单位公章，否则投标无效。
2. 本项目审计人员具有同类项目业绩执行经验，项目配备人员应具有良好的职业道德，具有完成本项目的专业技术水平和较强沟通协调能力，工作认真负责，客观公正。投标方案确定的审计组人员应与实际参与审计人员一致，不得随意变更参加审计工作的人员，确保服务人员相对稳定，以保证审计工作的正常进行。成交供应商因人员离职等情形不得不调整审计人员，更换项目负责人或主审人的应提前7个自然日向采购人书面申请，经采购人同意后方可更换；更换其他审计人员应提前3自然日向采购人书面申请并经采购人同意后方可更换。调整补入人员的专业能力（职称、学历、执业资格）应当等于或高于被更换的相应人员。
3.项目负责人必须由本单位注册且具备执业资格的人员承担；审计人员应遵守审计职业道德规范和廉政纪律，严禁泄露审计工作秘密及项目相关信息，一旦发生泄露，将依法承担相应法律责任。
	
	

	4
	其他要求
	中标人应遵守《注册会计师职业道德行为准则》，按本项目的要求作出服务方案。成交供应商不得将审计项目转交、转包第三方完成。
	
	


三、商务需求响应表
	序号
	商务要求名称
	商务要求内容
	响应情况
	备注（不限于涉及提供证明材料所对应页码）

	    1
	服务期限
	合同签订之日起开始实施，至本合同约定的全部工作任务完成时止。
	
	

	2
	服务地点
	眉山市妇幼保健院指定地点
	
	

	3
	付款方式
	1.成交供应商完成委托审计工作并出具正式决算审计报告后，成交供应商向采购人提交书面请款资料及增值税普通发票，采购人自收到齐全的材料之日起30个工作日内通过银行转账方式向成交供应商支付服务费总额的60%。
2.成交供应商完成决算审计报告报相应主管部门审核批复确认后，成交供应商向采购人提交书面请款资料及增值税普通发票，采购人自收到齐全的材料之日起30个工作日内通过银行转账方式向成交供应商支付服务费剩余金额（服务费总额的40%）。
中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知采购人。
	
	

	4
	价格要求
	该项目为总价包干报价，包括但不限于履行该审计项目的审计费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、必要时重新出具审计报告费、审计报告及其他相关资料制作工本费等全部费用，采购人不再支付其他任何费用。
	
	

	5
	验收、交付标准和方法
	按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收:履约验收按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的有关规定。
	
	

	6
	其他要求
	中标人有资质及权属签订并履行本项目合同，不侵犯任何第三方权利。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	资格要求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	

	5
	在经营活动中没有重大违法记录；
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件。
	

	7
	具有会计师事务所执业证书
	

	8
	项目总负责人具备注册会计师证书
	

	9
	本次采购不允许联合体参与投标
	

	10
	为采购项目提供整体设计、规范编制、评审或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件
（1）会计师事务所执业证书
（2）项目总负责人具备注册会计师证书
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